# Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	1

2	Einleitung	1

2.1	Projektumfeld	1

2.2	Projektziel	1

2.3	Projektbegründung	2

2.4	Projektschnittstellen	2

2.5	Projektabgrenzung	2

3	Projektplanung	2

3.1	Projektphasen	2

3.2	Abweichungen von der Projektkarte	2

3.3	Ressourcenplanung	2

3.4	Entwicklungsprozess	2

4	Analysephase	2

4.1	IST-Analyse	2

4.2	Wirtschaftlichkeitsprüfung	2

4.3	Make or Buy Entscheidung	2

4.4	Projektkosten	2

4.5	Nutzwertanalyse	3

4.6	Anwendungsfälle	3

4.7	Qualitätsanforderungen	3

4.8	Lastenheft	3

5	Entwurfsphase	3

5.1	SOLL-Konzept	3

5.2	Maßnahmen zur Qualitätssicherung	3

5.3	Pflichtenheft	3

6	Implementationsphase	3

6.1	Implementierungsschritte	3

7	Abnahmephase	3

7.1	Abnahmephase	3

8	Fazit	4

8.1	SOLL/IST-Vergleich	4

8.2	Lesson learned	4

8.3	Ausblick	4

# Einleitung

## Projektumfeld

Vorstellung Ausbildungsbetrieb/Schule. Wer ist Auftraggeber?

Auftraggeber: 	Annedore-Leber-Oberschule Schulleitung „Michael Szymanski“

## Projektziel

Worum geht es eigentlich? Was soll erreicht werden?

Es soll eine Software erstellt werden, welche den Kolleg:innen der ALO Berlin ermöglicht, 
die besuchten Fortbildungsveranstaltungen aller Kolleg:innen zu erfassen.

## Projektbegründung

Warum ist das Projekt sinnvoll? Was ist die Motivation hinter dem Projekt?

Mit der Umsetzung des Projektes werden folgende Zwecke erfüllt:

- Eine Multiplikation der Fortbildungsinhalten in den Schul- und Unterrichtsalltag der ALO

- Das Veröffentlichen einer anonymisierten Tabelle zur Übersicht der jeweiligen Ansprechpartner:innen bezogen auf die besuchten Fortbildungsveranstaltungen.

- Das Nachweisen von 600 Minuten individueller Fortbildungsteilnahme gegenüber der Schulleitung.

- Eine Methode um den individuellen Fortbildungsbedarf mit den bereits besuchten Fortbildungen zu vergleichen.

- Eine qualitative Bewertungsmöglichkeit von Fortbildungen

## Projektschnittstellen

Mit welchen anderen Systemen interagiert Ihr Projekt? Technische Schnittstellen. Wer sind die Benutzer des Produktes? Wem muss das Ergebnis präsentiert werden?

| Technische Schnittstellen |  |
| --- | --- |
| Produktnutzer:Innen |  |
| Zielgruppe der Projektpräsentation |  |

## Projektabgrenzung

Was ist explizit nicht Teil des Projekts?

Funktionale Abgrenzungen:
	Welche funktionen oder features werden nicht entwickelt?

Technische Abgrenzungen:

Welche technischen systeme oder schnittstellen werden nicht eingebunden?

Zeitliche Abgrenzungen:

Gibt es zeitliche Beschränkungen? Was ist vorgesehen, aber wird nicht in der 	vorgesehenen Zeit umgesetzt?

Benutzergruppen

Für welche benutzergruppen, ist die software nicht gedacht?

Leistungs-/Qualitätsumfang

Welche werden nicht erfüllt?

Rechtliche und Datenschutzaspekte

Gibt es Bereiche, die nicht behandelt werden?

- Funktionale Abgrenzung

  - Welche Funktionen oder Features werden nicht entwickelt?

  - Beispiel: „Das System enthält keine automatische Zertifikatsverwaltung“ oder „Es wird keine automatische Benachrichtigung bei neuen Fortbildungen implementiert.“

- Technische Abgrenzung

  - Welche technischen Systeme oder Schnittstellen werden nicht angebunden?

  - Beispiel: „Es gibt keine Anbindung an das Schulverwaltungssystem“ oder „Die Software läuft ausschließlich webbasiert, keine mobile App.“

- Zeitliche Abgrenzung

  - Gibt es zeitliche Beschränkungen? Was wird nicht in der Projektlaufzeit umgesetzt?

  - Beispiel: „Erweiterungen für weitere Standorte werden nicht berücksichtigt.“

- Benutzergruppen

  - Für welche Benutzergruppen ist die Software nicht gedacht?

  - Beispiel: „Externe Fortbildungsanbieter sind keine Nutzer des Systems.“

- Qualitäts- oder Leistungsumfang

  - Welche Qualitäts- oder Leistungsanforderungen werden bewusst nicht erfüllt?

  - Beispiel: „Die Software wird keine Offline-Funktionalität bieten.“

- Geografische oder organisatorische Abgrenzung

  - Gilt das Projekt nur für eine bestimmte Schule oder Abteilung? Werden andere ausgeschlossen?

  - Beispiel: „Die Software ist ausschließlich für die Annedore-Leber-Oberschule gedacht, nicht für andere Schulen.“

- Rechtliche und Datenschutzaspekte

  - Gibt es Bereiche, die nicht behandelt werden, etwa Datenschutzprüfungen oder rechtliche Zertifizierungen?

  - Beispiel: „Das Projekt umfasst keine umfassende Datenschutz-Zertifizierung.“

# Projektplanung

## Projektphasen

In welchem Zeitraum und unter welchen Rahmenbedingungen findet das Projekt statt? Verfeinerung des Zeitplans (Projektkarte)

| Datum (ab dem …) | Tätigkeit |
| --- | --- |
| 09. September 2024 | Erhalten des Lastenhefts des Projekts Team wird gebildet |
| 14. Oktober 2024 | In die geplante Tool-Chain einarbeiten Mittels eines Spring-Boot-Tutorials die Programmstruktur erstellen In REST-API einarbeiten |
| 14. März 2025 | Userstory, Mock-Up, SCRUM-Planung und ER-Modell erstellen |
| 07. April 2025 | Github Projektstruktur „forken“ Eine CRUD-Funktionalität hinzufügen |
| 09. Mai 2025 | Ein Front-End Overlay/UI hinzufügen Eine Projektdokumentation erstellen Eine Projektpräsentation gestalten |
| 30. Mai 2025 | Statische HTML-Darstellung hinzufügen |

September 9 - Vorstellung des Lastenhefts, Teambildung

Oktober 14 – Tool Chain Vorstellung und Planung, Spring Boot Tutorial begonnen, REST-API kennengelernt, anhand Spring-Boot-Tutorial Projektstruktur erstellt

März 14 – Userstory, Mock-Up, SCRUM-Planung, ER-Modell erstellt

April 7 – Github wurde geforked, Programmieren von CRUD-Funktionen begonnen

Mai 9 – Programmieren von Front-End Overlay/UI begonnen, Dokumentation begonnen, Präsentationsgestalltung begonnen

Mai 30 – Statische HTML Darstellung hinzugefügt & abgeschlossen

## Abweichungen von der Projektkarte

Sollte es Abweichungen zur Projektkarte geben (Zeitplanung, Inhalt, Anforderungen ...), müssen diese explizit aufgeführt werden.

## Ressourcenplanung

Detaillierte Planung der benötigten Ressourcen (Hardware/Software). Personelle Ressourcen? Wichtig: Auch offensichtliche Ressourcen nennen!

## Entwicklungsprozess

Welcher Entwicklungsprozess wird bei der Bearbeitung verfolgt? Wasserfallmodell? Modell der vollständigen Handlung? Agiler Prozess (z.B. Scrum)?

# Analysephase

## IST-Analyse

Wie ist die bisherige Situation (z.B. bestehende Programme, Wünsche Mitarbeiter)?

Was gilt es zu erstellen?

## Wirtschaftlichkeitsprüfung

Lohnt sich das Projekt für das Unternehmen?

## Make or Buy Entscheidung

Gibt es vielleicht ein fertiges Produkt, dass allen Anforderungen gerecht wird?

## Projektkosten

Welche Kosten fallen bei der Umsetzung des Projekts im Detail an (z.B. Entwicklungskosten, Einführung/Schulung, Wartung? Stundenlohn Azubi: ca. 10 €/h

## Nutzwertanalyse

Darstellung des nicht-monetären Nutzens (z.B. Vorher/Nachher-Vergleich)

## Anwendungsfälle

Welche Anwendungsfälle soll das Projekt abdecken?

## Qualitätsanforderungen

Welche Qualitätsanforderungen werden an das Produkt gestellt?

## Lastenheft

Auszüge aus dem Lastenheft/Fachkonzept, wenn es im Rahmen des Projekts erstellt wurde. Mögliche Inhalte: Funktionen (Muss/Soll/Wunsch), User Stories

# Entwurfsphase

## SOLL-Konzept

Beschreibung und Begründung der gewählten Lösungsansätze. Diesen müssen zu den Problemstellungen der IST-Analyse passen.

## Maßnahmen zur Qualitätssicherung

Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Qualität des Projektergebnisses zu sichern? Anwender-Tests? Ggf. Definitionen von Testfällen und deren Durchführung.

## Pflichtenheft

Auszüge aus dem Pflichtenheft, wenn es im Rahmen des Projektes erstellt wurde.

# Implementationsphase

## Implementierungsschritte

-Individuell-

Dokumentation der Durchführung des Projektes mit geeigneten Unterkapiteln.

# Abnahmephase

## Abnahmephase

-individuell-

Welche Tests wurden durchgeführt und welche Ergebnisse haben sie geliefert?

# Fazit

## SOLL/IST-Vergleich

Wurde das Projektziel erreicht? Wenn nein, warum nicht? Wurde die Projektplanung (Zeit, Kosten, Personal, Sachmittel) eingehalten oder haben sich Abweichungen ergeben? Wenn ja, warum?

WICHTIG: Die Projektplanung muss nicht strikt eingehalten werden, Abweichungen werden sogar als normal betrachtet. Sie müssen vernünftig begründet werden.

## Lesson learned

Was hat der Prüfling bei der Durchführung des Projekts gelernt (Zeitplanung, Umsetzung, Voraussetzungen, ...)? Kritik gegenüber dem eigenen Verhalten?

## Ausblick

Wie wird sich das Projekt in Zukunft weiterentwickeln?